Test Script and Result

| Project ID : | ED-0012-65 | Test ID : | PRCE0009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Name : | โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต |  |  |
| System Name : | ระบบงานแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ TOR ข้อ 2.2 ระบบงานแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ |  |  |
| Tested By : | นายณัฐดนัย เพ็ญจันทร์ | Tested Date : | 12/10/2566 |
| Reviewed By SQA : | นายมณฑล เธียรธนะกุล | Reviewed Date : | 1/09/2566 |
| Ack. By SA : | นายประดิษฐ์ ศรีบุญ | Ack. Date : |  |

รายการ Software Component ที่ทำการทดสอบ

| Software Component | Software Component Name | Opened Defects | Closed Defects |
| --- | --- | --- | --- |
| PRCE0009 | บันทึกแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ภส.02-01 (PRCE0009) | 6 |  |

| Test Case ID : Test Case Name : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Component : |  |  |  |  |
| Prerequisite : |  |  |  |  |
| Input Data / Test Data : |  |  |  |  |
| Expected Output : |  |  |  |  |
| No. | Activity | Pass | Fail | Remark |
| 84 | ไม่เเสดงข้อมูลในหน้าเเรกก่อน เเต่เเสดงลำดับหน้าที่เลือกก่อนหน้า |  | ü |  |

รูปที่ 84

| Test Case ID : Test Case Name : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Component : |  |  |  |  |
| Prerequisite : |  |  |  |  |
| Input Data / Test Data : |  |  |  |  |
| Expected Output : |  |  |  |  |
| No. | Activity | Pass | Fail | Remark |
| 85 | เลือกสินค้าชนิดใหม่ขนาดสินค้าที่เคยเลือกไว้ไม่หายไป |  | ü |  |

รูปที่ 85

| Test Case ID : Test Case Name : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Component : |  |  |  |  |
| Prerequisite : |  |  |  |  |
| Input Data / Test Data : |  |  |  |  |
| Expected Output : |  |  |  |  |
| No. | Activity | Pass | Fail | Remark |
| 86 | เลข แบบแชสซีส์(Chassis Model) ใส่ได้ทุกตัวอักษร ควรใส่ได้แค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับเลขและ จำกัดแค่17ตัวอักษร |  | ü |  |

รูปที่ 86

| Test Case ID : Test Case Name : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Component : |  |  |  |  |
| Prerequisite : |  |  |  |  |
| Input Data / Test Data : |  |  |  |  |
| Expected Output : |  |  |  |  |
| No. | Activity | Pass | Fail | Remark |
| 87 | ทะเบียนรับเลขใส่ได้ทุกตัวอักษร แต่หน้า +รายการใหม่ใส่ได้แค่เลข |  | ü |  |

รูปที่ 87

| Test Case ID : Test Case Name : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Component : |  |  |  |  |
| Prerequisite : |  |  |  |  |
| Input Data / Test Data : |  |  |  |  |
| Expected Output : |  |  |  |  |
| No. | Activity | Pass | Fail | Remark |
| 88 | ชนิดสินค้าที่กำหนดค่า co2ไม่เกิน150 และ200 สามารถใส่ ค่ามากสุดที่กำหนด +0.01 แล้วบันทึกได้ |  | ü |  |

รูปที่ 88

| Test Case ID : Test Case Name : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Component : |  |  |  |  |
| Prerequisite : |  |  |  |  |
| Input Data / Test Data : |  |  |  |  |
| Expected Output : |  |  |  |  |
| No. | Activity | Pass | Fail | Remark |
| 89 | หน้าโครงสร้างข้อมูล ถ้าบันทึกโครงสร้างแล้ว ล้างข้อมูล ข้อมูลจะไม่หาย |  | ü |  |

รูปที่ 89